Приложение 2

Техническое задание

Маркетинговые исследования по инвестиционному проекту «Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания в квадрате улиц Розыбакиева, Сатпаева, Родостовца, Жандосова в Бостандыкском районе г. Алматы».

| № | Наименование | Срок выполнения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурентная среда, маркетинг, квартирография, ценообразование, в том числе: | С даты подписания договора |  |
| 1 | Обзор конкурентной среды в районе застройки, рекомендации по формату жилья для строительства | 10 рабочих дней | Презентация в Power Point |
| 2 | Обзор и рекомендации в части архитектурных особенностей планируемого проекта зданий, посадки и внешнего вида зданий, материалов / внешней отделки и т.п. в привязке к району, к рынку и к конкурентам | 10 рабочих дней | Презентация в Power Point |
| 3 | Квартирография: маркетинговое исследование района с целью определения наиболее перспективной квартирографии, ТЗ для проектного института по квартирографии, набор площадей помещений по типам квартир | 15 рабочих дней | Маркетинговое исследование, документ в формате Microsoft Excel c квартирографией |
| 4 | Консалтинг по созданию наиболее эргономичных планировок квартир для целевой аудитории | Количество контактов - до полного внедрения всех рекомендованных изменений, в течение 2 недель с момента оплаты, либо срок - на усмотрение Заказчика, до момента приемки планировок Заказчиком | Работа напрямую с ГАП Проектного института, внесение изменений на бумажном носителе, контроль за полноценным внедрением рекомендованных изменений, окончательный вариант планировок с лучшими для целевой аудитории характеристиками |
| 5 | Консалтинг по созданию дворового пространства, максимально улучшающего жизнь в комплексе и его привлекательность для потенциального покупателя | Количество контактов - до полного внедрения всех рекомендованных изменений, в течение 2 недель с момента оплаты, либо срок - на усмотрение Заказчика, но не более 1,5 месяцев, до момента приемки плана Заказчиком. Комментарии выдаются на бумажном носителе в течение 2 рабочих дней после рассмотрения совместно с ГАП. Контроль срока внедрения - со стороны Заказчика. | Работа напрямую с ГАП Проектного института, внесение изменений на бумажном носителе, контроль за полноценным внедрением рекомендованных изменений |
| 6 | Консалтинг по созданию наиболее ликвидной коммерции | 15 рабочих дней | Маркетинговое исследование, презентация с рекомендациями по организации коммерции, работа с ГАП Проектного института по нарезке |
| 7 | Разработка ценовой политики, сегментация квартир по ликвидности с учетом средней цены по финансовой модели | 15 рабочих дней | Презентация в формате Microsoft PowerPoint, шахматки в формате Microsoft Excel |
| 8 | Подготовка Технического задания на проект с учетом проведенных исследований. | 15 рабочих дней | Подготовка Технического задания на проект с учетом проведенных исследований. |
|  | Финансовое моделирование, в том числе: |  |  |
| 1 | Расчет доли Заказчика в инвестиционном проекте | Услуга | Расчет доли Заказчика в инвестиционном проекте |
| 2 | Построение первичной (укрупненной) финансовой модели, в том числе: | 7 рабочих дней при условии предоставления всех необходимых данных | Финансовая модель в формате Microsoft Excel |
|  | Внесение изменений в первичную финансовую модель |  |  |
| 3 | Построение детальной финансовой модели, в том числе: | 14 рабочих дней при условии предоставления всех необходимых данных | Финансовая модель в формате Microsoft Excel |